**Estimativa de Esforço**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tarefa** | **Duração** | **Prazos** |
| **1** | **Levantamento** | **2 dias** | **18/05 – 19/05** |
| **2** | **Análise e Projeto Lógico** | **2 dias** | **20/05 – 21/05** |
| **3** | **Programação** | **5 dias** | **22/05 – 26/05** |
| **4** | **Testes** | **3 dias** | **27/05 – 29/05** |

**Descrição de Tarefa:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Levantamento** | * **Seleção requisito abordado** * **Verificação dos papeis de cada integrante** * **Estimativa de Prazo** |
| **Análise e Projeto Lógico** | * **Reunião da Equipe** * **Coleta de Sugestões** * **Coleta de Ideais e Planejamentos** * **Distribuição de Serviços** |
| **Programação** | * **Início da Produção de Código** * **Desenvolvimento da arquitetura do Banco de Dados.** * **Desenvolvimento Login do Administrador** |
| **Testes** | * **Correção de Alguns bugs** * **Relatórios de Dificuldades** |